询 价 函

各供应商：

我公司在会昌县九二基地厂房建设项目现需混凝土路面施工把班组，现邀请贵单位对该项目进行报价。

报价文件由报价表（参照附件一格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件，复印件都需加盖公章，提供公司主要管理及其直系亲属未在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的承诺书（附件二）。

联系人：曾工 。    联系电话：18162146339。

监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881

报价截止时间为2022年11月25日18时。

一、工程概况：

- 该询价内容为九二大道混凝土路面劳务施工，道路长620米，宽16米，采用C30商混浇筑，面层厚24cm，需使用24cm钢模施工。

- 特别要求

- 九二大道K0+000-K0+400段需提前实施，工期较紧，需在底基层养护完成并检测完毕后4天内完成水泥稳定碎石层的摊铺工作，400米混凝土面层约1600m3混凝土，中标单位需提前准备施工所需的钢模及施工队伍，确保该施工段顺利完成。对于未按时完成的班组处于5000元/日的处罚金。

（附件一）

二：询价工程量清单 ：

询价函

| 项目名称 | 暂定工程量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24cm混凝土路面 | 2200 | m3 |  |  | 24cm混凝土路面浇筑、含24cm钢模安装、c30混凝土浇筑（商混）、传力杆安装、施工缝处理、面层磨光、混凝土路面养护 |
| 总计 |  |  |  |  | 含 %增值税专票 |

（附件二）

承诺书

我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

特此承诺。

我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

单位：（公章）

年    月    日